Информация на сайт

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «28» ноября 2014 года № 14.574.21.0122 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме:  «Разработка технологии получения и обработки конструкционных наноструктурированных материалов и покрытий с повышенной износостойкостью, направленной на импортозамещение» на этапе № 2 (период выполнения: 01.01.2015 - 31.06.2015) выполнены следующие работы:

1. Разработана методика прогнозирования распределения микро- и наномодификаторов по объему кристаллизующейся заготовки в зависимости от плотности и дисперсности вводимых частиц, скорости вращения, размеров и тепло-физических свойств изложницы, температуры расплава.  Методика включает в себя комплекс систем уравнений, граничных и начальных условий позволяющий прогнозировать распределение вводимых частиц по сечению получаемой заготовки и учитывает такие параметры, как размеры, плотности и количества вводимых частиц, начальные температуры воздуха и расплава, размеры получаемой заготовки.

2. Проведено моделирование процессов распределения различных модификаторов, с изменяющимися параметрами: количество и тип частиц, теплофизических свойства изложницы, скорость вращения и размеры формируемого материала с помощью разработанной методики. Моделирование, проводящееся в в программном пакете ANSYS FLUENT 12.0 показало, что при совместном введении частиц, имеющих различные плотности, наблюдается преимущественное накопление частиц во внешнем поверхностном слое (для частиц с плотностью большей плотности расплава), либо во внутреннем поверхностном слое (для частиц с плотностью меньшей плотности расплава). Однако, при увеличении количества вводимых частиц вольфрама, распределение частиц происходит ограниченно: во внешних поверхностных слоях располагается до 62% введенных частиц, 31% в середине заготовки, остальные - во внутренних поверхностных слоях.

3. Выполнено проектирование ЭКД и изготовление макета полупромышленного дозатора для подачи дисперсных частиц и проведение его испытания.Дозатор позволяет подавать частицы различной плотности (15,6 г/см3; 5,01 г/см3; 3,2 г/см3) и дисперсности (4-9 мкм) в количестве не более 100 г за 30 секунд (согласно ТЗ), также обладает регулировкой скорости, что позволяет его использовать при подаче частиц более 10 мкм (дополнительные успешные испытания проводились с частицами дисперсностью 100-400 мкм).

4. Разработана инструкция по увеличению смачиваемости вводимых микро-и наномодификаторов Y2O3, TiC, WC в низкоуглеродистые металлические расплавы. Инструкция содержит набор данных о необходимом процентном содержании легирующих элементов в расплаве (индивидуальные для каждого типа частиц), которые обеспечивают смачивание частиц, а также конкретные указания по обеспечению состава атмосферы (или вакуума) в момент введения частиц в расплав.

5. Проведены эксперименты по использованию лазерной наплавки в процессе получения наномодифицированных покрытий, включающих частицы карбидов и оксидов. Исследования показали, что образцы с покрытиями обладают более или менее гетерогенной микроструктурой с агломерацией карбида титана в матрице. Также выявлено, что образование пересыщенного твердого раствора TiC α-железа с сильным искажением кристаллической решетки значительно повышает твердость.

6. Изготовлены экспериментальные образцы наноструктурированных металлических материалов и покрытий. Образцы в основе состоят из мягкого железа (проведена аттестация металла), имеют различное содержание Y2O3, TiC, WC введенных при разливке на машине центробежного литья. Образцы имеют удовлетворительное качество поверхности, правильную геометрию, и предназначены для изучения макро- и  микроструктуры, химического состава и плотности распределения частиц.

7. Наработана партия деталей №1 отдельных механизмов. Партия деталей изготовлена методом литья по газифицированным моделям из  с внедрением микро-и и наномодификаторов в структуру деталей в различном количестве. Детали имеют удовлетворительное качество поверхности, поверхностные дефекты отсутствуют.

8.  Проведены механическая и термическая обработка партии деталей №1 отдельных механизмов. Каждая из полученных деталей подвергнута  индивидуальному режиму термической обработки, после чего были исследованы твердость, износостойкость деталей. Исследование показало, что наибольшую износостойкость приобрели образцы, обработанные по режиму "отжиг-закалка под охлаждающей струей воздуха" в различных температурных интервалах.

9. Проведены испытаний наработанной партии деталей, путём установки на машины и механизмы, использующиеся индустриальным партнёром №1. Исследование показало, что износ деталей, полученных в ходе наработки, уменьшился в 1,87 раза по сравнению с деталями собственного производства индустриального партнера.

10. Осуществлено участие в мероприятиях, направленных на освещение и популяризацию промежуточных результатов ПНИ. Результаты доложены и обсуждены на 65-ой открытой международной студенческой научно-технической конференции «СНТК МАМИ – 2015» 20-25 апреля 2015 года в Московском государственном машиностроительном университете (МАМИ) (Университет машиностроения).

Полученные на втором этапе выполнения ПНИ результаты являются новыми, Состав выполненных работ удовлетворяет условиям Соглашения о предоставлении субсидии, в том числе Техническому заданию и Плану-графику исполнения обязательств.